LicitaProsperaCRM

Documentação Técnica — Time de Desenvolvimento

Grupo Prospera · julho/2026 · produção: licitaprosperacrm.onrender.com

Guia para o time de infra/DevOps migrar o LicitaProsperaCRM da stack atual

(Render free + Supabase + cron-job.org + GitHub) para a infraestrutura da

Prospera (EC2 + PostgreSQL na AWS + Bitbucket Pipelines).

Leia junto com docs/DOCUMENTACAO-TECNICA.md (arquitetura e código) e

DEPLOY.md (como a stack atual foi montada).

Última atualização: 2026-07-21.

## De → Para

| Peça | Hoje | Destino |
| --- | --- | --- |
| Backend + frontend | Render free (1 web service; FastAPI serve o SPA) | EC2 (mesmo modelo: um serviço só) |
| Banco | Supabase Postgres (pooler session :5432) | PostgreSQL na AWS (RDS) |
| Repositório | GitHub henriqueizzo/licitaprosperacrm | Bitbucket (espelho e depois principal) |
| Deploy | Push no GitHub → build automático do Render | Bitbucket Pipelines → script de deploy na AWS |
| Agendamento | cron-job.org (coleta 6/6h + keep-alive 10min) | Desnecessário — scheduler interno basta (ver §5) |
| TLS/domínio | *.onrender.com (TLS do Render) | A definir: ALB + ACM ou nginx + certbot |

Ganhos imediatos da migração: sem hibernação (fim do keep-alive e das falhas de coleta por Bad Gateway), sem o corte de ~100s do proxy do Render, IP de saída fixo possível (necessário para a API da ConLicitação), recursos dedicados.

## 1. Contrato de runtime (o que a aplicação precisa)

Python 3.12 (produção) e Node 20 (só no build do frontend).

Build:

pip install -r backend/requirements.txt

cd frontend && npm ci && npm run build     # gera frontend/dist

Start (a partir de backend/):

uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000

⚠ UMA instância, UM worker. Não usar --workers N nem múltiplas instâncias:

o APScheduler roda dentro do processo (N workers = N coletas em paralelo);

os jobs de extração por PDF (_JOBS em routes.py) ficam em memória —

o polling precisa cair no mesmo processo que iniciou o job. Escalar = subir o tamanho da EC2 (vertical). Se um dia precisar de horizontal, esses dois pontos têm de ir para o banco/fila primeiro.

Sem estado em disco: os anexos de documentação são BLOB no banco; nenhum

volume/persistência local é necessário. Logs vão para stdout (journald/CloudWatch).

Healthcheck: GET /api/saude → {ok, ia_provider, commit} (público, sem auth).

O commit vem de RENDER_GIT_COMMIT ou `APP_COMMIT` — a pipeline deve exportar APP_COMMIT=$BITBUCKET_COMMIT para o processo (ver §6).

No primeiro boot a aplicação se automigra: cria tabelas, aplica

migrar_esquema() (idempotente), backfills e dedupes. Nada de Alembic.

Dimensionamento sugerido: t3.small (2 vCPU / 2 GB). t3.micro (1 GB) é

arriscado: análise de editais carrega até ~19 MB de PDFs em memória + base64.

### Variáveis de ambiente

| Variável | Obrigatória | Valor na infra Prospera |
| --- | --- | --- |
| DATABASE_URL | ✅ | postgresql://usuario:senha@host-rds:5432/licitaprospera (o app normaliza o driver; senha com @ → URL-encode %40) |
| GEMINI_API_KEY | ✅ (ou Anthropic) | chave do Gemini — recomenda-se chave nova, só de produção |
| ANTHROPIC_API_KEY | opcional | alternativa paga ao Gemini |
| IA_PROVIDER | opcional | vazio = auto (Gemini se houver chave) |
| COOKIE_SECURE | ✅ | true (exige HTTPS na frente) |
| COLETA_INTERVALO_HORAS | ✅ | 6 (scheduler interno; 0 desliga) |
| ADMIN_EMAIL / ADMIN_SENHA_INICIAL | só 1º boot em banco vazio | irrelevante ao migrar dados (usuários já existem) |
| CRON_TOKEN | opcional | só se optar por EventBridge (§5); vazio desabilita a rota |
| FRONTEND_DIST | opcional | default ../frontend/dist já serve |
| APP_COMMIT | recomendado | setar na pipeline: $BITBUCKET_COMMIT |
| CONLICITACAO_TOKEN | futuro | quando o suporte da ConLicitação liberar (lembrar de cadastrar o IP de saída da EC2 lá) |

Segredos: usar o padrão da Prospera (SSM Parameter Store / Secrets Manager / variáveis secured do Bitbucket). Nunca commitar .env.

## 2. Banco de dados (RDS PostgreSQL)

Versão: PostgreSQL 14+ (produção atual roda em 15 no Supabase; qualquer 14/15/16 serve).

Charset UTF-8; timezone irrelevante (o app trabalha em UTC e converte no código).

Tamanho: hoje o banco é pequeno (dezenas de MB), mas os anexos são BLOB na

tabela documentos_anexos (até 25 MB por arquivo) — provisionar armazenamento com folga e monitorar crescimento.

RLS (row-level security) foi ligado no Supabase por causa da Data API pública

deles; no RDS é inócuo — o startup continua aplicando sem efeito colateral.

### Migração dos dados (Supabase → RDS)

Método recomendado — dump/restore nativo (preserva tudo, inclusive BLOBs):

# 1) Congelar escrita: parar o serviço no Render (ou avisar o time p/ não usar)

# 2) Dump do Supabase (connection string atual de produção)

pg_dump "postgresql://postgres.fxquayfpoauimomoldld:SENHA@aws-1-us-east-2.pooler.supabase.com:5432/postgres" \

--no-owner --no-privileges -Fc -f licitaprospera.dump

# 3) Restore no RDS (banco vazio criado antes)

pg_restore -d "postgresql://usuario:senha@host-rds:5432/licitaprospera" \

--no-owner --no-privileges licitaprospera.dump

--no-owner --no-privileges: os owners/grants do Supabase não existem no RDS.

Alternativa (se preferir mexer menos com pg_tools): subir o app apontando para

o RDS vazio (ele cria o schema) e usar backend/scripts/migrar_para_postgres.py adaptando origem/destino — mas o pg_dump é mais simples e completo.

Validar depois do restore: contagens de licitacoes, analises,

oportunidades, documentos_anexos, usuarios iguais às da origem.

### Backup contínuo (destino)

Snapshots automáticos do RDS (retenção ≥ 7 dias) + snapshot manual antes de

qualquer mudança grande.

pg_dump -Fc agendado (diário) para S3 — cobre erro lógico (DELETE errado),

que snapshot pontual não resolve sozinho.

## 3. EC2 — duas opções de empacotamento

Decidir conforme o padrão da Prospera (pergunta em aberto, §8). As duas opções

abaixo estão completas; a aplicação não exige nada além disso.

### Opção A — systemd + nginx (simples, sem Docker)

/etc/systemd/system/licitaprospera.service:

[Unit]

Description=LicitaProsperaCRM (FastAPI)

After=network.target

[Service]

User=app

WorkingDirectory=/opt/licitaprospera/backend

EnvironmentFile=/opt/licitaprospera/.env

ExecStart=/opt/licitaprospera/.venv/bin/uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000

Restart=always

RestartSec=5

[Install]

WantedBy=multi-user.target

nginx (terminação TLS com certbot, ou atrás de ALB):

server {

server_name licitacoes.prospera.interno;  # definir domínio

client_max_body_size 30m;      # uploads de PDF/anexos (limites do app: 19/25 MB)

proxy_read_timeout 300s;       # análises interativas não sofrerem timeout do proxy

location / {

proxy_pass http://127.0.0.1:8000;

proxy_set_header Host $host;

proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

}

}

### Opção B — Docker

Dockerfile (multi-stage — build do frontend + runtime Python):

FROM node:20-slim AS frontend

WORKDIR /src/frontend

COPY frontend/package*.json ./

RUN npm ci

COPY frontend/ ./

RUN npm run build

FROM python:3.12-slim

WORKDIR /app/backend

COPY backend/requirements.txt .

RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

COPY backend/ .

COPY --from=frontend /src/frontend/dist /app/frontend/dist

ENV FRONTEND_DIST=../frontend/dist

EXPOSE 8000

CMD ["uvicorn", "app.main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]

Rodar com --restart always, env vars injetadas (SSM/compose), e o proxy/ALB na frente com os mesmos timeouts da opção A. Sempre 1 container (ver §1).

### Rede/segurança

Security group: 443/80 públicos (ou só rede interna, a decidir), 22 restrito.

Elastic IP na EC2 (ou NAT com IP fixo): a API da ConLicitação libera acesso

por IP — o IP de saída precisa ser estável para cadastrá-lo lá.

COOKIE_SECURE=true exige que o usuário sempre acesse por HTTPS.

## 4. Comportamentos que MUDAM com a saída do Render

| Item | Situação | Ação na migração |
| --- | --- | --- |
| Keep-alive (cron-job.org, job 8062170) | Existia só porque o Render free hiberna | Desativar/apagar |
| Job de coleta (cron-job.org, job 8043538) | Chamava POST /api/pipeline/executar-cron 6/6h | Desativar — na EC2 o APScheduler interno cobre (ver §5) |
| Corte de ~100s do proxy | Motivou as rotas assíncronas de PDF e retries curtos | Manter como está (funciona ainda melhor sem o corte); configurar proxy_read_timeout 300s no nginx/ALB |
| RENDER_GIT_COMMIT no /api/saude | Setado pelo Render | Pipeline exporta APP_COMMIT=$BITBUCKET_COMMIT |
| render.yaml / DEPLOY.md | Blueprint da stack antiga | Ficam no repo como histórico; marcar como obsoletos quando a migração concluir |

## 5. Agendamento da coleta

Com a EC2 sempre de pé, o agendador interno já resolve: COLETA_INTERVALO_HORAS=6 faz a coleta rodar ~2 min após o boot e a cada 6 h dentro do próprio processo. Nenhum cron externo é necessário.

Alternativa gerenciada (se a Prospera preferir observabilidade fora do app): Amazon EventBridge Scheduler → POST https://<host>/api/pipeline/executar-cron com header X-Cron-Token: <CRON_TOKEN> (rota responde 202 e processa em background). Nesse caso, pode-se rodar com COLETA_INTERVALO_HORAS=0.

## 6. Bitbucket + pipeline de deploy

### Espelhar o repositório (GitHub → Bitbucket)

git clone --mirror https://github.com/henriqueizzo/licitaprosperacrm.git

cd licitaprosperacrm.git

git push --mirror https://bitbucket.org/<workspace>/licitaprosperacrm.git

Depois da migração, o Bitbucket vira o principal (o GitHub pode ficar como espelho de segurança ou ser arquivado — decisão do time).

### Exemplo de `bitbucket-pipelines.yml`

Modelo com deploy por SSH (rsync + restart systemd). Adaptar ao padrão de scripts/CodeDeploy da Prospera — os passos de build e teste são o contrato:

image: python:3.12

pipelines:

branches:

master:

- step:

name: Testes backend

caches: [pip]

script:

- pip install -r backend/requirements.txt

- cd backend

- python tests/test_auth.py

- python tests/test_dashboard.py

- python tests/test_cadastro_analise.py

- step:

name: Build frontend

image: node:20

caches: [node]

script:

- cd frontend && npm ci && npm run build

artifacts:

- frontend/dist/**

- step:

name: Deploy EC2

deployment: production

script:

# Variáveis secured no Bitbucket: DEPLOY_HOST, DEPLOY_USER, chave SSH

- pipe: atlassian/rsync-deploy:0.12.0

variables:

USER: $DEPLOY_USER

SERVER: $DEPLOY_HOST

REMOTE_PATH: /opt/licitaprospera

LOCAL_PATH: '.'

EXTRA_ARGS: '--exclude .git --exclude backend/.venv --exclude node_modules'

- ssh $DEPLOY_USER@$DEPLOY_HOST "

cd /opt/licitaprospera/backend &&

/opt/licitaprospera/.venv/bin/pip install -r requirements.txt &&

echo APP_COMMIT=$BITBUCKET_COMMIT | sudo tee /opt/licitaprospera/.env.commit &&

sudo systemctl restart licitaprospera"

Nota: o EnvironmentFile do systemd pode incluir /opt/licitaprospera/.env.commit

(segundo EnvironmentFile= no unit) para o APP_COMMIT chegar ao processo.

Verificação pós-deploy: curl https://<host>/api/saude → commit deve bater

com o hash do Bitbucket (mesmo mecanismo usado hoje com o Render).

## 7. Checklist de migração (ordem sugerida)

☐ Provisionar RDS (Postgres 14+) e EC2 (t3.small, Elastic IP), security groups.

☐ Espelhar o repositório no Bitbucket; montar a pipeline (build + testes verdes).

☐ Subir a aplicação na EC2 apontando para o RDS vazio (smoke: /api/saude,

login com admin bootstrap, coleta manual, cadastro via PDF).

☐ Janela de migração: parar o serviço no Render → pg_dump do Supabase →

pg_restore no RDS → subir o app na EC2 → validar contagens e login dos usuários reais (senhas migram junto — são hashes bcrypt).

☐ Apontar o DNS/URL definitivo; conferir HTTPS + cookie de sessão.

☐ Desativar os jobs do cron-job.org (coleta e keep-alive).

☐ Rollback disponível: manter o Render suspenso (não deletado) e o Supabase

intacto por ~1–2 semanas; qualquer problema, religa o serviço antigo.

☐ Ativar snapshots do RDS + pg_dump diário para S3.

☐ Trocar/rotacionar segredos: nova GEMINI_API_KEY só de produção (a atual é

compartilhada com o dev), novo CRON_TOKEN se usar EventBridge.

☐ ConLicitação: cadastrar o IP de saída da EC2 quando o token chegar.

☐ Atualizar docs/DOCUMENTACAO-TECNICA.md (§3.13) e marcar render.yaml/

DEPLOY.md como legado.

## 8. Perguntas em aberto para o time de infra

Empacotamento: padrão Prospera é Docker ou serviço direto (systemd)? (§3)

TLS/domínio: ALB + ACM ou nginx + certbot? Qual será o domínio (público ou

só rede interna/VPN)?

RDS: instância nova dedicada ou banco em instância compartilhada existente?

Qual versão do PostgreSQL é padrão na casa?

Segredos: SSM Parameter Store, Secrets Manager ou variáveis secured do

Bitbucket? Quem passa a custodiar as chaves de IA?

Deploy: SSH/rsync direto (como no exemplo), CodeDeploy, ou o padrão de

scripts que a Prospera já usa nas outras aplicações?

IP fixo de saída para a ConLicitação: Elastic IP direto na EC2 ou NAT?

Janela de migração: quando o time pode ficar ~1h sem o sistema para o

dump/restore?

Chave de IA: aproveitamos a migração para criar chave Gemini exclusiva de

produção (ou avaliar tier pago/Claude com créditos)?

## 9. Backup do código-fonte (independente da migração)

Git bundle (histórico completo em arquivo único):

git bundle create licitaprosperacrm-AAAA-MM-DD.bundle --all — restaurável com git clone arquivo.bundle. Gerar periodicamente e guardar fora da máquina.

Espelho em segundo remoto (GitHub + Bitbucket simultâneos) — proteção

contra perda de conta.

ZIP da pasta do projeto cobre os arquivos não versionados (PDFs de análise,

.env — este último só em local seguro).

Os dados (inclusive anexos) estão 100% no Postgres — o backup de dados é o

do banco (§2), não o do código.